# Test Plan

1.Scop & obiective

- Validarea funcționalităților esențiale pentru un magazin online demo: autentificare, navigare în catalog, filtrare/sortare, adăugare în coș, gestionare coș, checkout (inclusiv recapitulare și finalizare comandă), logout.

- Combinarea testării manuale (cazuri de test, exploratorie, raportare defecte) cu testare automatizată (minim 5 scenarii critice).

2. Domeniul de aplicare

- În scope: fluxurile pozitive & negative de login, sortare produse, adăugare/ștergere din coș, checkout (Step One, Step Two, Complete), navigare între pagini, persistența coșului în sesiune.

- Out of scope: performanța back‑end, testare de securitate avansată, testare pe dispozitive mobile reale.

3. Mediu de test

- Aplicație: Swag Labs (public demo), build-ul public la data testării.

- Browsere: Chrome (stabil), optional Firefox/Edge.

- OS: Windows 10/11.

- Date de test: utilizatori demo (standard_user, locked_out_user, problem_user, performance_glitch_user, error_user, visual_user) + parolă „secret_sauce”.

4. Strategia de testare

- Manual: execuția cazurilor funcționale + exploratorie ghidată (checklist) pentru UI/UX & edge cases.

- Automat: POM + TestNG; testele rulează independent, folosesc fixture de setUp/tearDown; date izolate; rapoarte HTML/JUnit + (opțional) Allure.

5. Criterii de intrare/ieșire

- Entry: mediul accesibil, conturile demo funcționale; plan și cazuri de test aprobate.

- Exit: 100% teste critice rulate; 0 defecte blocante/majore neînchise; rapoarte atașate.

6. Riscuri & atenuări

- Site-ul demo poate fi intermitent → retry limitat și marcarea testelor ca „skipped” când mediul e down.

- Stabilitate elemente UI → folosire localizatori robuști (data-test id când e disponibil).

7. Criterii de acceptare

- Login funcționează pentru „standard_user”; checkout complet până la „Thank you for your order!”.

- Sortarea funcționează conform opțiunilor; coșul reflectă corect cantitățile; link‑urile principale și logout sunt operaționale.